INVESTITOR							APROBAT

ORAȘUL SĂLIȘTE 						Primar

HORATIU-DUMITRU RACUCIU

Nr. 7538 din 14.06.2018

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARE

- MODEL CONTRACT

Intocmit

Ghebes Nicolae

I.

CAIET DE SARCINI

Privind Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

- Preambul

Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si constituie impreuna cu anexele, ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Aplicandu-se criteriul de evaluare “pretul cel mai scazut”, se precizeaza in mod expres faptul ca cerintele impuse vor fi considerate  ca fiind minimale. In aces sens, ofertele vor fi luate in considerare in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale obligatorii din caietul de sarcini.

Obiectivul general al contractului de achizitii publice este  modernizarea drumului de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 din UAT Oras Saliste.

- Baza legala

Prezenta achizitie se va desfasura in conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- H.G.  395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizite publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile public, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economiceaferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Sursa de finantare:

- PNDR-Programul National de Dezvoltare Rurala, din FEADR-Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, prin AFIR-Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (finantare eligibila)

- Bugetul Local (finantare neeligibila)

- Obiectul achizitiei publice

Obiectul achizitiei consta in Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”.

Valoarea estimata a achizitiei este conform articolelor din devizul general al contractului de finantare, dupa cum urmeaza:

| Capitol din Deviz avizat AFIR | Valoare estimată eligibila finantarii lei fără TVA | Valoare estimată neeligibila finantarii (buget local) lei fără TVA | Valoare estimată totala lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.4.Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii | 372,68 | 745,36 | 1118,04 |  |
| 3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 559,02 | 0 | 559,02 |  |
| 3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie | 7453,60 | 11180,4 | 18634 |  |
| 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 745,36 | 4840,18 | 5585,54 |  |
| 4.1 Constructii si instalatii | 372591,49 | 0 | 372591,49 |  |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului | 3726,8 | 0 | 3726,8 |  |
| TOTAL ESTIMAT LEI FARA TVA = 402214,89 |  |  |  |  |

- Specificatii tehnice si Liste de cantitati

Specificaţiile tehnice sunt conform solutiei tehnice propusa  in DALI (Scenariul 1) anexa la prezentul.

Listele de cantitati F2 si F3 aferente solutiei tehnice propusa  in DALI (Scenariul 1) sunt anexa la prezentul.

Termenul de realizare al Proiectului Tehnic si obtinerea tuturor Avizelor, Acordurilor si Autorizatiei de construire: 4 luni de la semnarea contractului. Termenul de proiectare si executie: 8 luni de la semnarea contractului.

Se accepta Proiectarea si executia intr-un interval de timp mai scurt fata de cel din DALI (de 8 luni), conform celui mentionat de ofertantul castigator in propunerea tehnica-Graficul Fizic si Valoric.

- Obligatiile Executantului

Prestatorul se obliga sa respecte legislatia si normele tehnice in vigoare si isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea documentatiilor elaborate si a lucrarilor executate.

Acesta va proceda la inceperea lucrarilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini imediat dupa semnarea contractului si va respecta termenul de executie din Graficul Fizic si Valoric ofertat.

- Obligatiile achizitorului

Achizitorul pune la dispozitia prestatorului toate informatiile pe care le detine in vederea realizarii lucrarilor.

- Receptie si verificari

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de proiectare si executare a lucrarilor, avand obligatia de a notifica prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

- Modul de transmitere a ofertei

- Oferta se transmite prin e-mail la adresa: primaria_saliste_achizitii@yahoo.com; achizitii@primariasaliste.ro

- Oferta contine: Formulare de calificare, certificatul constatator emis de ONRC, propunerea financiara (Formular de oferta) si propunere tehnica, semnate si stampilate.

- Oferta trebuie sa contina toate documentele si informatiile solicitate.

- Limba de redactare a ofertei: limba româna.

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

- Modul de prezentare a propunerii tehnice

- Propunerea tehnica va cuprinde descrierea modului de realizare a lucrarilor ce urmeaza a fi achizitionate in concordanta cu specificatiile tehnice si legislatia in domeniu, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii simple a corespondantei dintre ele.

- In cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta o Declaratie pe propria răspundere in sensul că la elaborarea ofertei s-a ținut cont de obligațiile relevante în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea 98/2016

- In cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta Modelul de Contract propus de catre Autoritatea Contractanta, completat si aprobat prin semnatura de persoanele autorizate. Semnarea modelului de contract certifica acordul referitor la Clauzele contractuale mentionate.

- Informatiile detaliate privind reglementarile in vigoare referitoare la conditiile de munca si protectia muncii se pot obtine de la Inspectoratul Teritorial de Munca, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de pe site-ul www.inspectmun.ro/legislatie.

- Modul de prezentare a propunerii financiare

- Pretul ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA, va cuprinde toate costurile aferente Proiectarii si executiei obiectivului de investitii ”Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste” şi fara a depăşi valoarea estimată;

- Propunerea financiara va exprima atat pretul total (care va decide clasamentul) cat si pretul defalcat pe capitole de deviz si eligibilitatea contractului de finantare, conform formularului de oferta;

- Pretul total reprezinta suma eligibila si neeligibila a tuturor capitolelor de deviz:

3.5.4.Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii

3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4.1 Constructii si instalatii

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

- Pretul fiecarui capitol nu va depasii Valoare estimată eligibila sau neeligibila:

| Capitol din Deviz avizat AFIR | Valoare estimată eligibila lei fără TVA | Valoare estimată neeligibila (buget local) lei fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 3.5.4.Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii | 372,68 | 745,36 |
| 3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 559,02 | 0 |
| 3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie | 7453,60 | 11180,4 |
| 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 745,36 | 4840,18 |
| 4.1 Constructii si instalatii | 372591,49 | 0 |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului | 3726,8 | 0 |

- Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei de minim  60 zile. Nu se accepta oferte alternative.

- Criteriul de atribuire

- Pretul cel mai scazut

In situatia in care doua sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc avand preturi egale, oferta castigatoare va fi declarata in functie de data transmiterii prin e-mail si in functie termenul de realizare propus, astfel:

- prima oferta transmisa

- cel mai scurt termen de realizare propus

II.

FORMULARE

Denumirea lucrarii: Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

| Formulare calificare |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Formular nr.1 | Scrisoare de înaintare a ofertei |
|  | Formular nr.2 | Informatii generale |
|  | Formular nr.3 | Declarație privind calitatea de participant la procedură |
|  | Formular nr.4 | Informatii despre asociere |
|  | Formular nr.5 | Acord de asociere |
|  | Formular nr.6 | Declaratie privind partile din contract indeplinite de Subcontractanti |
|  | Formular nr.7 | Lista persoanelor implicate in derularea contractului |
|  | Formular nr.8 | Declaratie privind respectarea legislatiei de mediu, in domeniul social si al relatiilor de munca |
| Formulare propunere financiara |  |  |
|  | Formular nr.9 | Formularul de ofertă |
|  | Formular nr.10 | Graficul Fizic si Valoric de Executie |

Formular nr. 1

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

nr. .............. / ............... ora: .......................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către: Orașul Săliște, Strada Șteaza, nr.9, județul Sibiu.

Ca urmare a anunțului publicitar aparut in SEAP nr. ..........................., privind atribuirea contractului de lucrari: Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

, noi …………………..............................…………. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alaturat oferta, conţinând următoarele:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării: ……………

Cu stimă,

Operator economic,

........................................

(denumirea/numele)

Operator economic									Formular nr. 2

.................................

(denumirea/numele)

## INFORMAŢII GENERALE

Persoana de contact: …………………………………………………………………….

Adresa firmei: ……………………………………………...............…………………..

Cod unic de inregistrare: ……………......………………………………………………

Numarul de inregistrare de la Registrul Comertului: ......................................................

E-mail valid: …………………………………………………………............................

Telefon: ………………………………………………………………………………..

Fax: …………………………………………………………………………………….

Mobil: …………………………………………………………..……………………..

Cont de Trezorerie: ……………………………………………….…………………..

Administrator: ……………………………………………………....…….....………..

Persoana desemnata pentru semnarea contractului: ......................................................

Certificatul de înmatriculare/înregistrare .……………………….. (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

Data ………/………………….

Operator economic,

……………………………

(semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular nr. 3

Operator Economic

.................................

DECLARAȚIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

- Subsemnatul, reprezentant .................................................................................

(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin cumparare directa pentru lucrarea Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

particip și depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociației .....................................................;

[ ] ca subcontractant al ....................................................................;

(Se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar că:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau rețele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau rețeaua a cărei lista cu date de recunoaștere o prezint in anexă.

(Se bifeaza opțiunea corespunzătoare)

- Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă daca vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a acontractului de achiziție publică sau, în cazul in care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

- De asemenea, declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu și ințeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care insoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentanților autorizați ai .......................................................(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră.

Data ………/………………….

Operator economic,

……………………………

(semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular nr. 4

INFORMAŢII DESPRE ASOCIERE

Titlul contractului de lucrari: Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

Subsemnatul(a).................................................reprezentant împuternicit al...................................

în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informațiile de mai jos sunt reale.

1.Denumirea liderului ......................................................................................................................

2.Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul: Adresa sediului................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... Telefon .................................................Fax....................................E-mail........................................

3.Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere a) ..................................................................................................................................................... b) ...................................................................................................................................................... c) ...................................................................................................................................................... Etc. ....................................................................................................................................................

Data ………/………………….

Operator economic,

……………………………

(semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular nr. 5

ACORD DE ASOCIERE

Nr.....................din..................................

CAPITOLUL I -PĂRȚILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C........................................................, cu sediul în .............................................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare..............................................., cont .....................................................................deschis la............................................................... reprezentată de ......................................................având funcția de.......................................... . în calitate de lider de asociere

si

S.C........................................................, cu sediul în .............................................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ......................................... sub nr..........................., cod unic de înregistrare..............................................., cont .....................................................................deschis la............................................................... reprezentată de ......................................................având funcția de.......................................... . în calitate de asociat.

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de Lucrari Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

conform Documentației de Atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă Orașul Săliște, județul Sibiu.

CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie........................................................................

Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de către liderul de asociere……………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat să primească instrucțiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Conform Art. 185 din Legea 98/2016 - Părțile vor răspunde solidar  in fața Beneficiarului in ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătură cu Contractul de servicii.

Art. 6.În caz de adjudecare, asociaţii au convenit că cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:

Lider -     …............................., valoare = …………… Lei reprezentând  ………%

Asociat - ….............................., valoare = …………… Lei reprezentând  ………%

Art. 7. Asociaţii convin să se sustțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/si logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 8. Niciuna dintre Părți nu va fi indreptațită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți cât şi al Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................................ (liderul de asociere) şi Beneficiar.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi …........................................ în …......... exemplare.

LIDER 							ASOCIAT

(semnătura autorizată şi ştampilă)

Nota:	Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Formular nr. 6

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

- Subsemnatul ______________________, administrator al societăţii comerciale __________________________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

- Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Comunei ……………….. cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

- Prezenta declaraţie este valabilă până la valabilitatea ofertei.

| - NNr.Crt. | - Denumirea subcontractantului | - Parte/părţile subcontractate | - Acord subcontractor, cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |

Data ………/………………….

Operator economic,

……………………………

(semnătura autorizată şi ştampilă)

Operator economic									Formular nr.7

.................................

(denumirea/numele)

LISTA PERSOANELOR IMPLICATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai UAT Orasul Saliste cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

| Numele şi prenumele | Poziţia propusă | Sarcinile si responsabilitatile principale incredintate expertului principal | Domeniile de specialitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reprezentant Legal |  |  |
|  | Imputernicit |  |  |
|  | Proiectant |  |  |
|  | Sef de Santier |  |  |
|  | Responsabil tehnic cu calitatea CQ |  |  |
|  | Responsabil Tehnic cu Executia |  |  |

Data ........... / ..................                          							 Operator economic,

.......................................

Formular nr.8

Operator Economic

.................................

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU, IN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Prin această declaraţie subsemnat(ul)/a ………………………………..   reprezentant legal al …………………………………………., participant pentru atribuirea contractului de lucrarii Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”.

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, că la intocmirea ofertei s-a tinut cont de prevederile legislatiei nationale si europene in vigoare in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, de asemenea declaram ca in cazul in care vom fi semnatari ai contractului de servicii vom respecta şi implementa prestarea serviciilor cuprinse în ofertă conform reglementărilor naţionale si europene  privind  mediul, relatiile sociale si de munca.

Data ………/………………….

Operator economic,

……………………………

(semnătura autorizată şi ştampilă)

Operator economic

……………..............................

(denumirea/numele)

Operator economic									Formular nr.7

.................................

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA-FORMULAR DE OFERTĂ

Către	.............................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subsemnaţii,  reprezentanţi  ai  ofertantului .............................................................. , ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi

(denumirea/numele ofertantului)

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executam lucrarea: Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

pentru   suma  de ........................................................................................................ lei/imobil, 					(suma în litere si în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ............................................ lei.

(suma în litere si în cifre)

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de ___/___/________, (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

CENTRALIZATOR FINANCIAR

| Capitol din Deviz avizat AFIR | Valoare oferta eligibila lei fără TVA | Valoare oferta neeligibila lei fără TVA | Valoare estimată totala lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.4.Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii |  |  |  |  |
| 3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  | 0 |  |  |
| 3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie |  |  |  |  |
| 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  |  |  |
| 4.1 Constructii si instalatii |  | 0 |  |  |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului |  | 0 |  |  |
| TOTAL LEI FARA TVA = |  |  |  |  |

Data  ....................

............................................, în calitate de.............................., legal autorizat sa semnez

(Nume, prenume, semnătura)

oferta pentru şi în numele ..............................................................................

(denumirea/numele operator economic)

Operator economic									Formular nr.9

.................................

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”

| Nr. crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Luna |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Proiect tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obtinere avize/acorduri/autorizatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ Obiect .... Categoria de lucrări: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

……………………………

(semnătura autorizată şi ştampila)

III.

MODEL DE CONTRACT (CLAUZE CONTRACTUALE)

Contract de lucrari

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achizitie publica de lucrari, între :

ORAŞUL  SĂLIŞTE, avand adresa str. Şteaza nr. 9, Saliste, jud.Sibiu, telefon/fax 0269/553512, 0269/553363, codul de inregistrare fiscala C.I.F. 4306950, cont Trezoreria Saliste RO73TREZ58524510220XXXXX, reprezentată prin primar HORATIU-DUMITRU RĂCUCIU,  în calitate de achizitor pe de o parte,

şi

SC ……………………. SRL, cu sediul în ………….., str…………….., judeţul………….. , tel:            ………………, având cod unic de inregistrare …………….,  înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.             ……………., având cont deschis la Trezoreria …………………,  nr…………………………., reprezentat prin ……………..- …………………… , în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

      - contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

      - achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

      - pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrarii - locul unde  executantul executa lucrarea;

      - forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

      - zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile pentru ”Proiectarea si executia obiectivului de investitii ” Modernizare drum de exploatare DE 4099 , DE 4098 , DE 4097 si DE 4021 , Oras Saliste”.

5.  Pretul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de …………………. lei fara TVA , defalcat conform tabelului de mai jos:

| Capitol din Deviz avizat AFIR | Valoare oferta eligibila lei fără TVA | Valoare oferta neeligibila lei fără TVA | Valoare oferta totala lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.4.Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii |  |  |  |
| 3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  | 0 |  |
| 3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie |  |  |  |
| 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  |  |
| 4.1 Constructii si instalatii |  | 0 |  |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului |  | 0 |  |
| TOTAL LEI FARA TVA = |  |  |  |

5.2 - Majorarea preţului nu va putea fi efectuată decât în situaţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 164 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

6. Durata si executarea contractului

6.1 Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor si eliberarea garantiei de buna executie, constituita in conditiile legii.

6.2 Proiectarea si Lucrarile de executie se vor incadra in termenul de  maxim 8 (opt) luni incepand de la data semnarii de catre parti a contractului.

7. Documentele contractului

7.1  - Documentele contractului sunt:

- documentatia de atribuire;

- propunerea tehnică şi propunerea financiară;

- graficul de îndeplinire a contractului;

- garanţia de bună execuţie;

- acordul de asociere, (dacă este cazul).

- lista cu subcontractantii desemnati si datele de recunoastere ale acestora ( daca este cazul)

- acordul de subcontractare (daca este cazul)

- acte aditionale (daca este cazul).

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executatntului

9.1 – Executantul are obligatia de a presta serviciile de proiectare la standardele şi/sau performanţele actuale în conformitate cu graficul de executie prezentat în propunerea tehnică si serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.

9.2 – Executantul are obligatia ca inainte de inceperea lucrarilor sa depuna la institutiile abilitate documentatiile necesare si sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor. Taxele aferente se vor plati de beneficiar.

9.3 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii, obligandu-se in acelasi timp sa asigure conditiile de munca corespunzatoare, cu respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si a normelor PSI.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta în vederea consultarii de catre Inspectia de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati în executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite din procentul ”diverse si neprevazute”.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

              - de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul si lucrarile  in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

              - de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

9.11 - Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

              - de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 5 ani  de la receptia lucrarii si, dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

              - reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

              - daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.14 - Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.

9.15 - Executantul se obliga sa incheie un contract de asigurare a lucrarilor/ bunurilor valabil pe toata perioada executiei acestora imediat dupa semnarea de ambele parti a prezentului contract.

9.16 - Executantul are obligatia sa prezinte Certificatele de calitate/conformitate sau agrementele tehnice pentru materialele folosite la lucrari, datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta si/sau copii ale certificatelor vamale dupa caz;

10. Obligatiile achizitorului

10.1 – (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.2 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a notifica suspendarea executiei lucrarilor in mod unilateral din cauza conditiilor atmosferice pentru a respecta legea calitatii in constructii.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie de care dispune.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01% din plata neefectuata pentru fiecare zi  de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1. – (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de ................... lei, reprezentand 10% din valoarea contractată fara TVA in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

(2) Modul de constituire a garanţie de bună execuţie:

- virament bancar;

- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea autoritatii contractante, de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sau

- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

In acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont la dispoziţia autoritãţii contractante. Suma iniţialã care se depune de cãtre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sã fie mai micã de 0,5% din preţul contractului fara TVA. Contul astfel deschis este purtãtor de dobândã în favoarea contractantului.

12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător din culpa sa obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru atat executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut de art. 42 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Astfel garanţia de bună execuţie se va restitui după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

12.4 - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Inceperea si executia lucrarilor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei în Constructii data începerii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute în graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta în contract.

Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul întârzie începerea lucrarilor sau  terminarea pregatirilor,  achizitorul este îndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie, aprobata de beneficiar; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) vor respecta legislatia si normativele in vigoare.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

14. Intarzierea si sistarea lucrarilor

14.1 – Nu se accepta decalarea termenului de executie a lucrarilor din culpa exclusiva a executantului.

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut; In acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie acordata lucrarilor este de 5 ani, si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

              - utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

              - neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

16.3 - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2, alin.(2), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de  maxim 30 de zile de la primirea facturii. Plata serviciului de proiectare se poate face dupa predarea Proiectului tehnic si obtinerea Autorizatiei de construire.

17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul nu va acorda executantului avans.

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în cel mai scurt timp posibil.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorita unor eventuale litigii, se va plati contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Asigurari

18.1 - (1)Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare sau alte instituţii acreditate prin lege în acest sens.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii (dacă aceştia există) au încheiat asigurări pentru partea lor din contract. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

19. Amendamente

19.1 Avand in vedere ca  propunerera financiară este  elaborata prin luarea in considerare a estimarii proprii a ofertantului a impactului in costul lucrarilor a influenţei eventualei creşteri a preţurilor, a inflatiei sau a aprecierii/ deprecierii monedei nationale in raport cu alte valute, pe întreaga perioadă a derularii si platii lucrarilor, până la finalizarea contractului, niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de astfel de motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

20. Subcontractanti

20.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Variaţii de cantităţi şi lucrări

22.1. Preţul final al contractului care va fi plătit Executantului va fi determinat după execuţia lucrărilor, pe baza cantităţilor exacte de materiale efectiv  utilizate (după măsurători) pentru execuţia proiectului (în strictă conformitate cu proiectul şi cerinţele iniţiale), costul acestor materiale fiind calculat pe baza preţurilor unitare fixate în oferta Executantului.

22.2. Măsurătorile referitoare la cantităţile exacte de materiale/articole de lucrări utilizate în timpul execuţiei contractului pot indica variaţii marginale pozitive sau negative ale cantităţilor/articolelor de lucrări efectiv utilizate (puse în operă doar cu acordul autorității contractante şi fără a contraveni prevederilor art. 5.2) prin comparaţie cu cantităţile de materiale/articolele de lucrări estimate iniţial în listele de cantităţi.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

23.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  de catre instantele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.

24. Limba care guverneaza contractul

24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicari

25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris prin e-mail, fax sau posta.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

26. Legea aplicabila contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi …………………  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor					              Executant

ORASUL SALISTE

Primar,

Horatiu-Dumitru Răcuciu

Viceprimar

Bordea Andrei-Aurel

Achizitii

Ghebeş Nicolae

CFPP

Streulea Niculina